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УТВЪРДИЛ:
РЕСМИ МУРАД
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино" 
Гр. Ардино, 12.02.2016 г.
________________________________________________________________

Република България, област Кърджали                                                                                     
гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568

e-mail:   ardino@abv.bg
СЪДЪРЖАНИЕ:

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино" 
1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

   
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

4. Технически спецификации за изпълнение на поръчката;
5. Проект на договор;

5. Образци: 
Образец №1 – Представяне на участника и оферта за участие;
Образец №2 - Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническият проект;
Образец №3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
Образец №4 - Декларация по чл. 56, ал.1, т. 11 от ЗОП;
Образец №5 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;
Образец №6 - Декларация за участие/неучастие на подизпълнители;
Образец №7 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;
Образец №8 - Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец №9 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец №10 – Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата;
Образец №11 – Ценова оферта;
Образец №12 – Техническа оферта;
Образец №13 – Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Обект и предмет на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.

Обществената поръчка е с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино".
Проектът предвижда подмяна на отоплителната инсталация в сградите на  "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино и СМР  вентилация  на спортната зала на СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино.

Пълният обхват на дейностите са посочени в техническите проекти, които могат да бъдат разгледани всеки работен ден на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, Общинска администрация Ардино, отдел „АБОбС”.
2. Обособени позиции

В процедурата се предвиждат 2 обособени позиции.

3. Възможност за предоставяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

4. Място на изпълнение на поръчката

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на гр. Ардино. 

5. Срок на изпълнение на поръчката

Максималният срок за цялостно изпълнение на дейностите по т. 1 е 90 дни, считано от датата на сключване на договора. 
6. Разходи по участие в процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

7. Срок на валидност на офертите

7.1. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

7.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

7.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок.
8. Прилагане на опростените правила по ЗОП

Съобразно направеното планиране за необходим размер на разходите за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя е в  размер от 367 696.04 лв., без включен ДДС. Видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс, възложителят прилага опростените правила съгласно  чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, като изпраща и решението и обявлението до АОП по електронен път.
РАЗДЕЛ ІІ
 ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС. 
Максималната обща цена за изпълнение на дейностите по всички обособени позиции от обществената поръчка е в размер на 367 696.04 лв. (триста шестдесет и седем хиляди, шестстотин деветдесет и шест лева, четири стотинки) без ДДС, като цените по отделните обособени позиции са посочени в обявлението за обществена поръчка.
В ценовата си оферта участниците посочват обща цена за изпълнение на дейностите, и единични цени за изпълнение на отделните дейности, съгласно приложените количествени сметки по отделните обособени позиции, за които участват.

Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 
Цената за изпълнение на поръчката е обект на оценка от страна на комисията.

2. Финансиране на поръчката и Схема на плащане

Проекта е финансиран с Договор №BG04-02-03-018-014/18.08.2015 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект: „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общинските сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в гр. Ардино, общ. Ардино”, сключен между Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 и Община Ардино.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по договора на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, съгласно офертата на Изпълнителя както следва:     

- авансово - до 30% от стойността на договора в срок до 15 дни, считано от датата на получаване на аванс от Програмния оператор;

- междинно  - до 80 % (кумулативно с авансовото плащане) в срок до 30 дни актуваните и действително извършени дейности в съответствие с Линейния график. Междинните плащания се извършват на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени дейности от лицето осъществяващо строителен надзор, както и фактура, актове и протоколи по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и одобрените от упълномощено лице от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. 

- Окончателното плащане се извършва в размер на останалите 20% от стойността на договора, в срок до 30 дни, считано от датата на подписване, по предвидения в договора ред, без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите когато е сключил договор за подизпълнение.

Плащанията по договора се извършват по оригинални фактури след подписване на съответните протоколи до размера на сумата, посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, с подизпълнителя/те, посочени в офертата му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор.

ГЛАВА ВТОРА
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
РАЗДЕЛ І
 ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Общи изисквания

1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове по прилагането му, и настоящата документация.

1.2. Участникът следва да представи преди подписването на договора и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти четвърта категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението.

1.3. Изпълнителите – български лица, следва да представят преди подписването на договора си копие от удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за първа група, четвърта категория строежи, ведно с талоните към тях. Когато участникът е обединение, изискването се отнася  поне за един от съдружниците в обединението, като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. В случай на подизпълнител, същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите, които ще изпълнява.
1.4. Изпълнителите – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – първа група, четвърта категория строежи, ведно с талони към тях, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, еквивалентен или по-висок на първа група, четвърта категория строежи съгласно Наредба №1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)
2.1. В случай, че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

2.2. В случай, че участникът е обединение, изискването за наличие на застраховка по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, се отнася за всяко от лицата в обединението, подлежаща на задължително застраховане. 
2.3. В случай, че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за обединението като цяло. 

2.4. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. 

2.5. В случай, че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

· всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 

· представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; 

· 
членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; 

· 
всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.
Документа за създаване на обединение се заверява нотариално, подписва се от лицата в обединението и в него задължително се посочва представляващият.
В документа за създаване на обединение задължително трябва да се определи лицето, при което ще се съхраняват документите по изпълнението на договора след цялостното приключване на проекта. В същият документ трябва да се посочи участникът от обединението, което ще отговаря за през целият предложен ганационен срок за възникнали дефекти. 

В случай, че обединението е създадено на един по-ранен етап и тази информация не се съдържа в споразумението за създаване на обединението, то в този случай участникът представя допълнително споразумение съдържащо горепосочената информация.

2.5. Лице, което участва като член на обединение, не може да представя самостоятелна оферта. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че подаде самостоятелна оферта.
3. Специфични изисквания към подизпълнителите

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ „Административни изисквания” от настоящата глава, се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, в случай че:

· е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №7;

· е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец №7, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.6.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

3.6.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя.

РАЗДЕЛ ІІ
 АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани: 

· за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

· 
за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· 
за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
· за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.
· да не са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
· за престъпление по чл. 136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от НК против трудовите права на работниците.
1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.
1.6. Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда.
1.7. Участникът да не е преустановил дейността си.
1.8. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1  от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1.9. Участникът:

1.9.1. да не е и да няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Ардино;
1.9.2. да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Документи за доказване на изискванията по т. 1  
2.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

2.2. Декларацияте се попълва по образец, съгласно настоящата документация (Образец №3).

2.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация. 

2.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

РАЗДЕЛ ІІІ
 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 
1.1. Участникът следва да  разполага с финансов ресурс когато подава оферта за обособена позиция №1 в размер на  75 000.00 лв. /седемдесет и пет хиляди лева/ без ДДС; за обособена позиция №2 в размер на 105 000.00 лв. /сто и пет хиляди лева/ без ДДС.
В случай на участници-обединения, изискването се отнася за общите показатели на обединението като цяло.

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника.

1.2.1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 
1.1) удостоверение от банка; 
1.2.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 1.2.1, които са на чужд език, се представят и в превод.

Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта.

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите  по т.1.2.1. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо  финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.


Участниците могат да докажат съответствието си с минималните изисквания за финансово и икономическо състояние,  поставени от възложителя, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите за доказване на съответните възможности, определени от възложителя в настоящия раздел, участниците представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица. В конкретния случай трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
2. Минимални изисквания за технически възможности
2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да: 

2.1.1. е изпълнил еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство /минимум един или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. За участници, които подават оферта за обособени позиции № 1 и №2  под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира изграждане или ремонт на  отоплителна инсталация. 
2.1.2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;

2.1.3.Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; 
Изискванията се прилагат за обединението като цяло. 

При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 (eдно) строителство, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва в поръчката. 

2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника:

2.2.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП   - Образец №8 към  документацията. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ от ЗОП, а именно:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.2.2. Копия на валидни Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство и Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство, заверени „Вярно с оригинала“.

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2.2.1. и т. 2.2.2.  се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с посочените минимални изисквания за технически възможности. 

2.3. В случай, че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 
Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.
4. В случай, че участникът не представи изискваните документи, в срока от 5 дни или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и безспорен начин да се изведе и докаже цялата информация относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по Образец №12.
1.2. В случай, че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя. 
1.3. Техническата оферта на участника следва да съдържа следните реквизити:

1.3.1. Работна програма, включваща най-малко описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката от страна на изпълнителя и вътрешния контрол, който той ще упражнява; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение. 
1.3.2. Предложение за управление на следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
1.3.3. Линеен график за реализация на проекта с диаграма на работната ръка.
Графичната част на линейния график следва да е съобразена с технологията и организацията на изпълнение на проекта и от него да е видна последователността на работите. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, се записва броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в  дни.  

1.3.4. Срок за изпълнение на поръчката.
Предложеният срок следва да е обвързан и доказан от предложения линеен график за изпълнение на дейностите. 

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 90 дни, максималният срок за изпълнение, посочен в обявлението. Участници, предложили по-дълъг срок за изпълнение, се отстраняват от участие в процедурата. 
1.3.5. Посочване на гаранционните срокове, съгласно действащото законодателство.
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство, както следва:

Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Предложеният гаранционен срок следва да е реалистичен и доказуем, като за такъв се приема не повече от двукратната стойност на минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
В случай, че се констатира предложен под установения минимум или нереалистичен предложен срок по този показател, офертата на участника се предлага за отстраняване.

1.4. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение. 

1.5. На етап преглед на Техническа оферта, комисията не разполага със законова възможност да изисква допълнителни документи, като може единствено да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

2.1. Участникът трябва да посочи в ценовата си оферта единичните и общи цени за изпълнение на дейностите, посочени в Техническите спецификации и количествените сметки. 
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с и максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет е посочен в обявлението за обществена поръчка.
2.2. Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на техническите спецификации и количествените сметки приложени в документацията се отстранява от участие в процедурата.

2.3. Участникът следва да представи показателите, които формират единичните цени:

2.3.1. средна часова ставка за труд за работник – [..............] лева/час;

2.3.2. допълнителни разходи върху разходите за труд – [..............];

2.3.3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [..............] лв./мс.;

2.3.4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..............]%; 

2.3.5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [..............]%;

2.3.6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [..............]%.

2.4. Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без начислен данък добавена стойност (ДДС).

2.5. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
2.6. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи. 
2.7. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. 

2.8. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците. 

2.10. Всяко разяснение, което води до промяна в предложената крайна обща цена за изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема като изменение на ценовото предложение на участника.

РАЗДЕЛ V
 ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие за  обособена позиция №1 в размер на 1 500.00 лв. (хиляда и петстотин лева), а за обособена позиция №2 в размер на 2 000.00 лв. (две хиляди лева). Сумите представляват под 1% от прогнозната стойност за съответните обособени позиции без ДДС.
1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе в касата на общината, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180  дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN: BG94DEMI 92403300055557, BIC: DEMIBGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино;
1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано, за коя обособена позиция е от обществаната поръчка и наименованието на обществаната поръчка.
1.1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а)  не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) 
е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или; 

в) 
e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

· е безусловна и неотменима или;

· е в полза на Възложителя, или;

· е със срок на валидност 180 или повече дни от датата на представяне на офертата, или

· е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие 

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът определен за изпълнител да представи гаранция за изпълнение. 

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея  изрично трябва да е записано, че:

· е безусловна и неотменима;

· е в полза на Възложителя;

· е със срок на валидност най – малко 150 дни, считано от датата на сключване на  договора; има възможност за нейното усвояване на части.
2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение 

2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 
2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VІ
 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително   обявените условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч.:
1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в откритата процедура, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието си с тези изисквания; 

1.2.2. който не е представил гаранция за участие в откритата процедура; 

1.2.3. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в настоящата документация като основание за отстраняване.

1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
1.4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.
ГЛАВА ТРЕТА
 ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І
 ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. Условия за получаване на документацията за участие 

1.1. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12.00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в  касата на община Ардино, находяща се в гр. Ардино, бул. „Бели брези“ No 31 срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка Община Ардино - IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино като в платежното нареждане се посочва номера на решението на поръчката и код на плащане 447000.

Пълен достъп до документацията за участие в обществената поръчка се съдържа в профила на купувача - http://www.ardino.bg/?pid=3,op2&pk_type=1. При изтеглянето на документацията от посочения сайт, възложителят няма разходи по смисъла на чл. 28, ал. 7 от ЗОП, като в тези случаи не е необходимо нейното закупуване.
РАЗДЕЛ ІІ
 ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

2. Разяснения по документацията за участие
2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до 7 дни, преди изтичане на срока за получаване на офертите. 

РАЗДЕЛ ІІІ
 ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни. Всеки участник може да попълни Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Образец №13, неразделна част от документацията за участие. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.
2.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІV
 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ
1. Офертата, поставена в непрозрачен плик  се състои от три части:

1.1. ПЛИК №1 – „Документи за подбор";
1.2. ПЛИК №2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК №3 – „Предлагана цена”.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Подробен списък, изброяващ документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от  участника – попълва се Образец №10.
2.1.1. Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.
2.2. Представяне на участника и Оферта за участие – попълва се Образец №1.
2.2.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 

· имената на подизпълнителите и 

· процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.

2.2.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или допълнителното споразумение.
2.3. Декларация, че участникът е запознат с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническият  проект – попълва се Образец №2.
2.3.1. Документът се представя от участника и се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.4. Документ за внесена гаранция за участие или банкова гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация.
2.4.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на един от съдружниците на обединението.

2.4.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция или документа за внесената гаранция. 
2.5. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образeц №3.
2.5.1. Декларацията се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец. 

2.5.2. Документите се представят по отношение на участника, всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.6. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в което се посочва представляващият;  Ако представляващият  не е посочен в споразумението, той трябва да се посочи в друг документ приложен към споразумението. 

2.6.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата документация. В документа задължително трябва да е посочен представляващият.
2.7. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец №6.
2.7.1. Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

2.8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец №7 от всеки от подизпълнителите.
2.8.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
2.9. Доказателства за икономическото и финансово състояние:
2.9.1. За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 

1.1) удостоверение от банка;

1.2.) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.

2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по т. 1., които са на чужд език, се представят и в превод.

3. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта.

4. В случай че участникът в процедурата е обединение,което не е юридическо лице, документите  по т.1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо  финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.


5. Участниците могат да докажат съответствието си с минималните изисквания за финансово и икономическо състояние,  поставени от възложителя, с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите за доказване на съответните възможности, определени от възложителя в настоящия раздел, участниците представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще имат на разположение ресурсите на третите лица. В конкретния случай трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
2.10. Доказателства за технически възможности:
2.10.1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП   - Образец №8 към  документацията. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

2.10.1.1. Документът се представя от участника. Когато участникът е обединение документът са представя от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.10.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва.

2.10.2. Копия на валидни Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство и Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство , заверени „Вярно с оригинала“.
2.10.2.1. Документите се представят от участника. Когато участникът е обединение документите се представят от лицата в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
2.10.2.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника (ако разполагат с такъв).
2.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец №4).
2.11.1. Декларацията си попълва от участника/ всеки съдружник в обединението и от подизпълнителя.

2.11.2. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Образец №9).
2.12.1. Документът се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице. 

2.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
2.13.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
2.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП  (Образец №5).

2.14.1. Документът се представя от участника/съдружник в обединението.

2.14.2. Документът се представя и от подизпълнителите.
3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК №2 съдържа:  
1. Подписано и подпечатано Техническо предложение – оригинал, изготвено съгласно Образец №12 - към документацията и придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. В Техническото предложение участникът предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от посочения от възложителя, гаранционни срокове, които да не са по- кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
2. Линеен график;

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - Образец № 13, неразделна част от документацията за участие. Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата на участника, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.
3.1.1. Техническата оферта се подписва от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. 
4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК №3 съдържа:

1.Подписано и подпечатано Ценовото предложение на участника - оригинал, изготвено съгласно Образец №11;
2. Количествено-стойностни сметки;
3. Ценови показатели при формиране на единичните цени;
4.1.1. Ценовата оферта се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

РАЗДЕЛ VІ
 ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране 
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове пликове №1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК №1 „Документи за подбор", ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК №3 – „Предлагана цена”. За всяка обособена позиция, за която се участва трябва да се изготвят отделни ПЛИК №2 и ПЛИК №3.
1.2. Пликовете се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл се изписва: 
Община Ардино 
Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино".
 1.4. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.
1.5. Не се приемат пликове, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Място и срок на подаване на офертите
2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти в деловодството на Община Ардино, гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31, до датата и часа посочени в обявлението за обществената поръчка, включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като се предвижда да се спази крайния срок за получаване в общината.
2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ І

 КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

1. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки. 
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
	Показател – П

(наименование)
	Максимално възможен бр. точки
	Относителна тежест в КО

	1. Срок за изпълнение – П1
	100
	10 %

	2. Техническо предложение –П2
	100
	40 %

	3. Ценово предложение – П3
	100
	50 %


Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 40 % + П3х 50 % 
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1
Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

ВАЖНО! Срокът следва да не превишава максималния срок посочен в обявлението, а именно 90 дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.
2.  Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 40%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б,  Където:

	№
	Подпоказател
	Макс. бр. точки

	А.
	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	60

	Б.
	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
	40

	ОБЩО:
	100


Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва: 

	ПОдПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 60

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
	

	Фактори, влияещи на оценката:

· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	60 точки



	
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.
	30 точки



	
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	1  точка. 



	Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
	Макс. брой точки 40


	Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии:
	

	Фактори, влияещи на оценката:

Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
	40 точки.

	
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му
	20 точки.



	
	В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им;

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.
	1точка. 




3. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: 
П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.
Максималните прогнозни стойностти за всяка обособена позиция са посочени в обявлението за обществена поръчка. Оферти над тези цени ще бъдат отстранени от откритата процедура.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

Преди извършване на финансовата оценка, финансовите предложения се проверяват, за  да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

· при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата;

· ако е допусната аритметична грешка при пресмятането / изчисленията от участника, Комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;

· Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допуснатата грешка и иска той да потвърди коригираната сума; 

· Участникът:

· приема корекциите и продължава участието си в процедурата ;

· не е съгласен с корекциите на Комисията и докаже, че Комисията не е изчислила вярно сумата, Комисията приема сумата посочена от участника и той продължава по – нататъшното си участие в процедурата;

· не е съгласен с корекциите на Комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна и изчисленията на Комисията се окажат верни, той отпада от по – нататъшно участие в процедурата ако не приеме корекциите.
5. Процедура при еднакви предложения

5.1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

5.2. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че и по този начин не може да се определи изпълнител комисията провежда публично жребий за избор на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА ПЕТА
 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 
ОБЖАЛВАНЕ
РАЗДЕЛ І
 РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им. 
1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 от ЗОП.
2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)
2.1. Постъпилите оферти се отварят на датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка в заседателната зала на Общински съвет – Ардино, на адрес: гр. Ардино, ул. „Бели брези” №31. 
2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общинска администрация Ардино.
2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик №2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 на останалите участници. 
2.5. Комисията отваря плик №1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка на документите съдържащи се в офертата.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

3. Публичност 

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично нотариално заверено пълномощно). 

3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

4. Последователност на действията на комисията
4.1. Комисията разглежда документите в Плик №1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
4.2. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок  5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 
4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор. 

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №1, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец №12, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик №2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците.
4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик №2, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показателя П1 съгласно Методиката за оценка и отразява резултатите от извършената оценка в протокол, подписан от членовете на комисията.

4.12. Комисията обявява датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения на официалната интернет страница на Възложителя:  www.ardino.bg. В профила на купувача - http://www.ardino.bg/?pid=3,op2&pk_type=1. На заседанието имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
4.13. Преди отварянето на Плик №3 комисията обявява резултатите от оценката по показателя П1. 

4.14. Комисията отваря Плик №3 – „Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

4.15. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и/или в настоящата документация, по отношение на документите в Плик №3, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура.
5. Значително по-благоприятно предложение
5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение, с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това. 
5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

· оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

· 
предложеното техническо решение;

· 
наличието на изключително благоприятни условия за участника;

· 
икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

· 
получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен. 

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични грешки. 
6.2. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по формулата, посочена в методиката за оценка.

6.3. В случай, че е необходимо тегленето на публичен жребий, комисията уведомява всички участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на изпълнителя. При провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация. 

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.7. При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури копие или достъп до протокола, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ ІІ

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник. 

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения в откритата процудера.

2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от членовете на обединението.
2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

· не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;

· не представи определената гаранция за изпълнение на договора, или;
· не представи удосотверение за вписване в ЦПРС и застрахователна полица за застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на настоящата документация. 
3. Съдържание на договора
3.1. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

ТОМ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
            I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА:

Обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино", включва следните видове СМР: подмяна на отоплителната инсталация в сградите на  "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино и СМР  вентилация  на спортната зала на СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино.

В обособена позиция №1 - СМР отопление МБАЛ "Ардино", е предвидено да се смени цялата тръбна мрежа с иноксови неръждаеми тръби Ф18х1 мм и подмяна на радиатори и отоплителни тела с нови алуминиеви радиатори, комплектоване с радиаторни вентили с възможност за монтаж на термостатна глава и радиаторни секретни кранове. Цялата тръбна мрежа трябва да се топлоизолира с негорима  топлинна изолация от микропореста гума. Предвидено е да се демонтират и изнесат всички отоплителни тела и цялата тръбна мрежа.
В обособена позиция №2 - СМР по отопление СОУ "Васил Левски" и спортна зала и  вентилация на спортна зала на СОУ "Васил Левски" е предвидено  реконструкция на цялата ОиВ инсталация в сутерен, партер, първи и втори етаж на училището и в спортната зала на училището, като се предвижда да се сменят захранващите тръвопроводи с иноксови неръждаеми тръби и нови алуминиеви  радиатори комплектовани с радиаторни вентили, термостатни глави и радиаторни сектретни кранове. Всички тръби на разпределителните мрежи на сградата ще бъдат изолирани с негорима топлинна изолация от микропореста гума. Предвидено е да се демонтират и изнесат от сградата съществуващи отоплителни тела и тръбна мрежа. Към спортната зала на училището е предвидено изграждане на соларна инсталация за осигуряване на битова гореща вода посредством слънчеви колектори в коплект с комбиниран бойлер със серпентина, за циркулацията на водата е предвидена помпена група. Тръбната разводка за соларната инсталация е от медни тръби, които ще бъдат изолирани с негорима топлинна изолация от микропореста гума. Предвижда се да се изгради вентилационна инсталация за спортната зала с въздоховоди от поцинкована ламарина с правоъгълно сечение с дебелина 0.8 мм, комплектована с центробежен вентилатор с двустранно засмукване, филтри, жалузийни решетки и всичко необходимо за нова инсталация.

Пълният обхват на дейностите са посочени в техническите проекти и количествените сметки за обектите.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи

Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя. 

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

2.  Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.

  2.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:


2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 

   2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1;

   2.1.3. В случай, че технически спецификации по т. 2.1.1. и 2.1.2. не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:  

 
2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;


2.2.2. Български стандарти или еквивалентни;


2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

2.5. Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

2.5. За всички посочени стандарти се прилагат  съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт  има  последващо  по-ново издание,  същото  е валидно.

2.6. При  изпълнение, документиране  и приемане  на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички  изисквания  на българската нормативна уредба.
3. Нормативни актове

3.1. Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

3.2. При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

1. Закон за устройство на територията;

2. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;  

3. Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;  

4. Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;  

5. Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;  

6. Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

7. Наредба №Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна  безопасност при експлоатация на обектите; 

8. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

9. Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

10. Закон за камарата на строителите.

11. Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

12. Закон за признаване на профeсионални квалификации.

13. Наредба №Із-489 от 2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол.

14. Наредба №Із-1697 от 2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението.

15. Наредба №Із-2101 от 2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност.

16. Закон за здравето.

17. Закон за опазване на околната среда.

18. Закон за защита от шума в околната среда.

19. Наредба №2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

20. Наредба №12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.

21. Наредба №7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

22. Наредба №3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

23. Закон за техническите изисквания към продуктите.

24. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.
25. Наредба №РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
26. Наредба №5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

27. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

28. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

29. Закон за националната стандартизация.

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

4. Проби и изпитвания

   Изпитванията трябва да се извършват от лицензирани /акредитирани/ лаборатории, предварително одобрени от Възложителя. Представителят на Възложителя може да изисква да се направят допълнителни изпитвания, когато съществуват съмнения по отношение на получените резултати. Представителят на Възложителя може да изисква допълнителни изпитвания за установяване на предполагаеми съществуващи скрити пропуски и дефекти. Разходите за това са изцяло за сметка на Изпълнителя, ако се потвърди тяхното съществуване.

  5. Достъп за  проверка на изпълнението на строителните работи

  Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, Независимия строителен надзор, Проектантите, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори за извършване на проверки на обекта и по водената документация.

6. Изисквания за опазване на околната среда:

1) Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, както и количеството на отпадъците. 

2) Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

3) Да се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като се извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пиковите часове, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от  превозните средства.

4) Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването, във връзка с предотвратяване на вредни влияния върху околната среда.
5) След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци и временни предупреждаващи табели съгласно Закона за управление на отпадъците.
7. Здравословни и безопасни условия на труд. 

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

· наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;
· наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

· наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

· организация на строителната площадка;
· състояние на временното електрическо захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

· наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

· мерки по ЗБУТ за извършване на СРР в условията на действащо  учреждение - Общинска администрация - Ардино,  касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването.

Задължително е Изпълнителят да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.

До строителната площадка да бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

8. Организация на работа.

Заедно с офертата да се подготви и предаде: Календарен план - график за изпълнение на строително-монтажните работи. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява извършване на дейностите качествено и в срок.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 90 дни, считано от датата на сключване на договора.
            2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.


Изпълнителят на обществената поръчка трябва да отговаря на изискванията от Глава десета от Закона за устройство на територията.

Изпълнителя трябва да е сертифициран по ISO 9001:2008, по ISO 14001:2004 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях, валидни към датата на подаване на офертата

Изпълнителят следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията и групата на строежа или по - високи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи. 

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.

Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му  експлоатация, са за сметка на Изпълнителя. 

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

№ .............
Днес на ..............2016 година в гр. Ардино, на основание чл. 74, ал. 1  от ЗОП  и Решение №......../...........2016 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР дейностите по обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”,  се сключи настоящият договор, между Община Ардино,  представлявана от РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД – в качеството си на кмет на общината и .....................- главен счетоводител от една страна, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и от друга страна................................, със седалище и адрес на управление:..................................., с ЕИК: .................., представлявано от .............................. – управител,  наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА



Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши строително-монтажни дейности по обособена позиция:......................, съгласно предложена ценова оферта.

(2)   Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ


Чл. 2. (1) По предложение на Изпълнителя и след писменото одобрение на Възложителя и Консултанта, и когато това е оправдано за изпълнението на Работите, и при спазване на изискванията на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:
1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица по образец на Възложителя;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от Изпълнителя елементи на ценообразуване.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.
ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1)  Договорената цена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от Договора, е в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС.


(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.


(3) Плащанията по Договора ще се извършват от Възложителя, при условията, посочени в Договора, както следва:

1. Аванс, до 30 % (тридесет процента) от Договорната цена, в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС. Авансът е платим в срок до 15 дни, считано от датата на получаване на аванс от Програмния оператор; по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена проформа фактура.

2. Междинно  - до 80 % (кумулативно с авансовото плащане) от Договорната цена, в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС, платимо  в срок до 30 дни от одобрените от упълномощено лице от страна на Възложителя, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи. 

3. Окончателното плащане - останалите 20% от стойността на договора в размер на [цифром] ([словом]) лева, без включен ДДС или [цифром] ([словом]) лева, с включен ДДС, платимо в срок до 30 дни, считано от датата на подписване, без забележки на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа и представяне от Изпълнителя на Възложителя на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите когато е сключил договор за подизпълнение.

Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на Изпълнителя. 

Чл. 4. Единичните цени за изпълнение на СМР, посочени в Количествено-стойностните сметки в Офертата на Изпълнителя не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

1. средна часова ставка за труд за работник – [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [съгласно Офертата на избрания изпълнител];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [съгласно Офертата на избрания изпълнител] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [съгласно Офертата на избрания изпълнител]%.

ІV. СРОК НА ДОГОВОРА


Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на СМР, предмет на договора, включително приемане е  [цифром] ([словом]) дни, считано от датата на сключване на договора.

 (2) Настоящият договор  влиза в  сила от датата на подписването му  и е валиден до крайния срок за изпълнение на проекта финансиран с Договор №BG04-02-03-018-014/18.08.2015 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект: „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общинските сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в гр. Ардино, общ. Ардино”, сключен между Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 и Община Ардино.

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА  СТРАНИТЕ

А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 6. Възложителят се задължава:

1. Да осигури необходимите постъпки за осигиряване на финансиране за обектите от Министерството на енергетиката, в качеството му на Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.


2. Да уведомява Изпълнителя в 10-дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


Чл. 7. Възложителят има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, по начин, незатрудняващ работата на Изпълнителя.


Чл. 8. Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обекта в резултат, на който възникват:

1. Смърт или злополука на което и да е било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да е било имущество, в и извън обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 


Чл. 9. (1) Изпълнителят се задължава:

1. Да изпълни СМР, предмет на договора по чл.1, ал.1 като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

· Предложението и приложенията към него;

· Действащата нормативна уредба в Република България;

2. Да спазва стриктно изискванията на Наредбата за собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа, приета с Решение № 107/20 юли 2004 г. на Общински съвет – Ардино.

3. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и проекта.


4. Да предоставя на инвеститорския контрол и Възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на работите на обекта.
5. Да води и съхранява заповедна книга на обекта-прошнурована, преномерована и подписана по съответния начин, ако това е необходимо.


6. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от инвеститорския контрол на обекта и приемателните комисии.


7. Да охранява обекта за своя сметка до предаването му на Възложителя.

            8. През време на строителството да обезопаси по съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци и да освободи площадката от своята механизация в 3-дневен срок след приключване работата на обекта.

(2) В случай, че Изпълнителят в офертата си е обявил ползването на подизпълнител се задължава да сключи договор за подизпълнение, да информира Възложителя за сключеният договор и за плащанията по договорите за подизпълнение. 
Чл. 10. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора, поради която причина да иска анекс към същия.


Чл. 11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2) В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.


Чл. 13. Ако за целите на изпълнението на договора се налага Изпълнителят да ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.
       VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. (1) Гаранционните срокове се отразяват в протокол обр. 16 и са, както следва: 

· .................. години.

· .................. години.

 (2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя в 10-дневен срок след установяването им.

      (3) Изпълнителят (член от обединението) се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в 15-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителя, като започне работа не по-късно от 3 дни след получаване на известието.

Чл. 15. (1) За изпълнение на задълженията по Договора Изпълнителят е представил Гаранция за изпълнение на договора в размер на ..................лв.(................лева), под формата на [банкова гаранция или парична сума].
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава до 20 (двадесет) дни след одобряване на Окончателния доклад по договора и извършване на Окончателно плащане.
(3) В случай на предстоящо изтичане на срока на валидност на Гаранцията за изпълнение на договора – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, Изпълнителят предприема, за своя сметка, действия за нейното удължаване в срок, необходим за осигуряване на непрекъснатост на валидност на банковата гаранция, дори и без да е налице изрично писмено искане от Възложителя. 

(4) Изпълнителят представя документа за удължаване на срока на валидност на банковата гаранция – при учредена в полза на Възложителя банкова гаранция, в срок до 10 (десет) дни преди изтичането на срока й на валидност. При непредставянето на този документ, след изтичането на 10-дневния срок, Възложителят има право да спре изпълнението на Договора до представянето на документ за валидна банкова гаранция. 

Чл. 16. (1)  Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора, като Възложителят има право да усвоява част или цялата Гаранция за изпълнение на договора в случай, но не само на възникнала отговорност на Изпълнителя по Договора за заплащане на неустойки и обзещетения, определени в Договора.

(2) Преди да пристъпи към усвояване на Гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят уведомява Изпълнителя, посочвайки характера на неизпълнението, във връзка с което ще бъде предявена претенцията и дава срок да Изпълнителя за заплащане на дължимите суми. След изтичане на посочения срок, Възложителят пристъпва към усвояването на гаранцията.

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл. 17. Предаването и приемането на възложените видове работи, предмет на договора се извършва от инвеститорския контрол, определен от инвеститора. 

Чл. 18. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 


 Чл. 19. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. По взаимно съгласие.

   
2. С писмено уведомление от Възложителя при спиране на ремонтните работи с повече от 10 календарни дни.


3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2)  Възложителят може да прекрати Договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие, когато Изпълнителят:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по Договора с повече от 20 (двадесет) дни;

2. не отстрани допуснатите пропуски в работата си в определения от Възложителя срок;

3. прекъсне работа без съгласието на Възложителя за повече от 5 (пет) дни и след отправена писмена покана не я продължи, в рамките на пет дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. системно не изпълнява свое задължение по Договора;

5. не допуска Възложителят да упражнява правата си или препятства контрола от страна на Консултанта и/или одитиращи органи;

6. не изпълнява указанията от оправомощените контролни органи от страна на строителния контрол и на финансовите изисквания на органите на финансиращата програма; 

7. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;

8. допусне пропуски в работата си, които водят до материални щети или некачествено изпълнение на строежа;

9. изпълнява Работите с подизпълнител, който не е бил посочен в Офертата;

10.  не представя информация и данни при поискване от Възложителя, че е застраховал дейността си в съответствие с чл. 171 от Закона за устройство на територията;

(3)  Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че се прекрати действието на Договор №BG04-02-03-018-014/18.08.2015 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект: „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общинските сгради и локални отоплителни системи на „МБАЛ-Ардино” ЕООД и СОУ „Васил Левски” в гр. Ардино, общ. Ардино”. 
ІХ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 


Чл. 20. (1) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 19, ал. 1, т. 1, страните не си дължат неустойки.

(2) При прекратяване на договора на по реда на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 Възложителят не дължи неустойка на Изпълнителя.


Чл. 21.  При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 1, т. 2, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден, но не повече от 10% от стойността на договорените, но неизпълнени СМР.


Чл. 22. При прекратяване на договора по чл. 19, ал. 1, т. 3 Възложителят не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на Изпълнителя.


Чл. 23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им в четворен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.


Чл. 24. Всички щети нанесени от Възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото строителство и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя.


Чл. 25. Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове работи, вследствие неправилна експлоатация.

X.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 26. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила Непреодолима сила.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от Непреодолима сила, е длъжна в едноседмичен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила. 

(3)  Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 2.
ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие по съдебен ред.


Чл. 28. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.


Чл. 29. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя, един за Изпълнителя. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Оферта на Изпълнителя;

Съгласувал гл. юрисконсулт при ОбА – Ардино: ___________/............................../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНА:


  .......................:

___________/Р. Мурад/                                 _________________ /......................../

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

___________/........................./

 ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

ДО

ОБЩИНА АРДИНО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА и ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
за участие в  открита процедура  за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино", за обособена позиция №...................с наименование............................  при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
УЧАСТНИК в настоящата процедура е : …………………………………………….

(Наименование на участника)
ЕИК/Булстат ....................................................................(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен);

Седалище и адрес на управление:

………………………......тел…………/факс………......./ e-mail ………………..

………………………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденцияпри провеждането на процедурата: ....................................................................................................................................

Електронен адрес (E-mail адрес)за кореспонденция при провеждането на процедурата: …………………………………………………………………….
Законен представител : Име ..... длъжност...............Пълномощник /ако е приложимо/: име ...............................................съгласно пълномощно от ……………/посочва се датата/

Банкова сметка:

IBAN: ……………………………………………………………………………….

BIC: …………………………………………………………………………………

Титуляр на сметката: …………………………………………………………….

Други данни и информация:

Вписване в ЦПРС: ................Информация в други публични регистри: …………….
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 180 календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации и техническия проект за обекта. 

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:............................................................................................. 

                                                      (наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)
Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка:...................................................................................................................

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

Неразделна част от настоящия документ са: 

1. Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани.
Дата: ………………...

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)
* Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

При участие на обединение, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.










ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

(длъжност)

на участник:............................................................................................. ........................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

1. съм запознат/а с всички обстоятелства и условия на откритата процедура, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино";
2. съм запознат/а с мястото на изпълнението на СМР и с техническият проект.
Дата: .............................




ДЕКЛАРАТОР: .................................. 



   



  

        (подпис и печат) 

ОБРАЗЕЦ №3
	ДЕКЛАРАЦИЯ

	по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

	Подписаният/ата …………………………………………………………………………………..

	(трите имена)

	

	

	в качеството си на ……………………………………………………………………..………….

	(длъжност)

	на ……………………………………………………………………………………………………

	(наименование на участника)

	ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…,

	в изпълнение на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино” 

	ДЕКЛАРИРАМ:


	1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

	а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

	б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

	в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

	г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

	д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 

	

	2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

	3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

	4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

	а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

	б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

	в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

	5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

	6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

	7. Представляваният от мен участник  (вярното се отбелязва): 

	а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

	б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

	в) не е преустановил дейността си. 

	

	8. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

	9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

	а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

	б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

	10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.


	

	Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 


	Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.


	Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4, както и по т. 7, 10 и 11 са:

	1. ………………………………………………………………………………………………

	2. ………………………………………………………………………………………………

	3. ………………………………………………………………………………………………


	Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 10 и 11, са: 

	1. ……………………………………………………………………………………………

	2. ……………………………………………………………………………………………

	3. ……………………………………………………………………………………………



 
……………………. г.                 


Декларатор:……………………...

(дата на подписване)                                                                             /подпис и печат/

*Забележка: Декларацията се подписва задължително от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.

В случай, че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя за всяко едно от лицат, включени в обединението.

ОБРАЗЕЦ №4
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният .............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..……………………………………............................

(длъжност)
на участник: ……………………………………………………...………….............................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена за обособена позиция №................ с наименование ...........................от обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино" е спазено изискването за минималната цена на труда в строителството
.

Дата: …………………..


ДЕКЛАРАТОР: .........................................

                                                                 (подпис, печат)
ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Подписаният.....................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….……...............................
  (длъжност)

на участник: ………………………………………………………………....................................
(наименование на подизпълнителя)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”,

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

1. Не съм свързано лице както и представляваното от мен дружество не е свързано предприятие с участник в настоящата процедура в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП.

2.
 Аз и представляваното от мен дружество не сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура/Аз и представляваното от мен дружество сме участвали като външни експерти по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в настоящата процедура, но документите, в чието изработване сме участвали, са променени така, че не ни предоставят информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата.. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………..2016 г.                                                     ДЕКЛАРАТОР:

ОБРАЗЕЦ №6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..………………………………….………............................

  (длъжност)

на участник: …………………………………………………………………................................

(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При възлагане на обществената поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”,  няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)
Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ..............................…………..............................................................................................................        (наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от......................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на………………..………….………........................................................................

(длъжност)


2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е …………………………….……..


3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е……………………….……..


3. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.
Дата: ............................


ДЕКЛАРАТОР: .............................. 










   (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният.................................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……............................

  (длъжност)

на участник: ……………………………………………………………………................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”, като подизпълнител на...............................................................................                                                                                     (наименование на участника)

Дата:..........................



ДЕКЛАРАТОР: ........................... 









                (подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ №8
Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата
	№
	Предмет на строителството
	Възложител
	Изпълнител
	Стойност 
	Период на изпълнение
	Основни дейности, включени в стоителството
	Процент на изпълнение на участника и описание на дейностите, изпълнявани от участника


	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


Дата: ........................








Подпис и печат:..........................
























































ОБРАЗЕЦ №9
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ..................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на..………….………..………………….……….........................................  (длъжност)
на участник: ……………………………………………………………………….......................
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

приемаме условията в проекто-договора, предложени в документацията за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”
.

Дата: …………………..

                                ДЕКЛАРАТОР: ........................... 










(подпис, печат) 

ОБРАЗЕЦ  №10
С  П  И  С  Ъ  К

на документите и информацията, приложени към офертата за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино” 
Долуподписаният/та ________________________________________________________

представител на участника ___________________________________________________
БУЛСТАТ/ЕИК _____________________

Прилагам следните документи:

1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________
10. _____________________________________________________________________
11. _____________________________________________________________________
12. _____________________________________________________________________
13. _____________________________________________________________________
14. _____________________________________________________________________
15. _____________________________________________________________________
16. _____________________________________________________________________
17. _____________________________________________________________________
18. _____________________________________________________________________
19. _____________________________________________________________________
20. _____________________________________________________________________
Дата: ______________ г. 


ПОДПИС И ПЕЧАТ : _____________

ОБРАЗЕЦ № 11
Ц Е Н О В А    О Ф Е Р Т А

ДО: Община Ардино
От:..................................................................................... ЕИК:....................................................,

                        (наименование на участника)

представляван от ......................................... в качеството си на ...............................................

с адрес:................................... тел.: ............................., факс: ..........................., e-mail: ..............
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

За изпълнение на обособена позиция № ...... с наименование: ...................от поръчката предлагаме следната обща цена:

......................................................................................................................

/ цифром и словом /
 / посочва се стойност, в лева без ДДС /
Цената ни включва всички видове дейности. 

При така предложените от нас условия, в нашата финансова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.


Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 календарни дни включително от датата на отваряне на офертите. 
Към настоящата оферта прилагаме:

1. Количествено-стойностна сметка за Обекта; 

2. Ценови показатели за формиране на единичните цени.

Дата: .............................. 



Подпис и печат:............................
  ПРИЛОЖЕНИЕ №1 







Към ценовата оферта

................................................................................................

[наименование на участника]

Ценови показатели при формиране на единичните цени 
При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

1. средна часова ставка за труд за работник – [...........................] лева/час;

2. допълнителни разходи върху разходите за труд [.....................];

3. единични цени на машиносмени за основните машини, които ще работят по обектите: [.......................] лв./мс.;

4. допълнителни разходи върху разходите за механизация: [..........................]%; 

5. доставно-складови разходи върху разходите за материали: [.....................]%;

6. печалба върху всички разходи за изпълнение на работата: [...................]%;

7. [Други по преценка на Участника]

Дата: ........................... 




Подпис и печат:
ОБРАЗЕЦ № 12
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ДО: Община Ардино
От:.............................................................................................................................................
(наименование на участника)

ЕИК:..................................

представляван от ......................................... в качеството си на ...............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”.
Поемаме ангажимент да изпълним обособена позиция №........... с наименование:....................................... в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

            1. Работна програма: /участникът описва работната програма/
 
2. Предлагам следните гаранционни срокове за изпълнените на строителните и монтажни работи и съоръжения на строителните обекти, а именно:

	      №
	Вид на строителните работи или доставено оборудване
	Гаранционен срок

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


3. Срок за изпълнение:

Поръчката сме готови да изпълним в срок от ........... дни (словом: ...........................................) от датата на сключване на договора.

Указание: Срокът за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 90 дни, максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението.

Не се допускат и ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е надвишава крайния допустим срок за изпълнението на поръчката. 
      4. Линеен график за изпълнение на строителството:
Приемаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническите спецификации и одобрените проекти.
Дата: .............................. 





Подпис и печат:
Образец № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП

Подписаният/ата ………………………………………………………..………........................
                                                            (трите имена)

в качеството си на ……………………………………..............………………....................…

                                                              (длъжност)

на………………………………………………………………………………………..............
(наименование на участника),

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински сгради и локални отоплителни системи на "МБАЛ-Ардино" ЕООД и СОУ "Васил Левски" в гр. Ардино, общ. Ардино”, 
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: .............           

Подпис и печат:………….

*Забележка: Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2

� Ненужното се зачертава.


� Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.


� Декларацията се попълва от представляващия участника/обединението/подизпълнителя.


� По отношение на обстоятелствата в т.2 деклараторът посочва това обстоятелство, което декларира, като ненужният текст се премахва или зачертава.





Декларацията по 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП се представя от всяко едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват юридическото лице.





� Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.





� Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.





� В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.


� Декларацията се попълва от представляващия участника.
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